Znak sprawy : RIOŚ.272.7.1.2012                                                 Zał nr 10 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA  NR       / 2012

O ROBOTY BUDOWLANE

Dot. : przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty

wykończeniowe na poddaszu

zawarta w dniu …..................................... r, w Sokolnikach, pomiędzy

Gminą Sokolniki z siedzibą , w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,

98 – 420 Sokolniki,  NIP  997 – 013 – 42 – 37, REGON : 250855133

reprezentowaną przez :

Sylwestra Skrzypka – Wójta Gminy Sokolniki

zwanego w dalszej części umowy "Zamawiającym" , a …..............................................................

…..........................................................................................................................................................

NIP ….......................,  REGON …....................., reprezentowaną przez :

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

zwanego w dalszej części umowy "Wykonawcą" zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na zadanie o nazwie : "Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek -

roboty wykończeniowe na poddaszu"

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek – roboty wykończeniowe na poddaszu.

- Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych i uzupełniających w przypadkach i na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 10 pkt.12 niniejszej umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego ze sztuka budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuka budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, będą to przykładowo okoliczności ;

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

d) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. Zmiany te każdorazowo muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną      bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane oraz posiada aktualne pozwolenie na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 4

Strony ustalają, że ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym będą:

- Inspektor nadzoru Inwestorskiego, którego ustanawia Zamawiający w osobie Pana........................... do prowadzenia obsługi inwestycji w zakresie:.

  - robót konstrukcyjno – budowlanych.

- Ustanowiony Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Pełnomocnictwo powyższe nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.

- Osoba do kontaktów roboczych, Pani Elżbieta Zychla – Kierownik Referatu Infrastruktury

Technicznej i Ochrony Środowiska

- Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie/osobach:

….......................  – w branży konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia …..............r, wpisany na listę członków ….....................................................,o numerze ewidencyjnym …......................... – koordynator ,

- Kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/robotami personel kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż wymienione w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z Prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

§ 5

- Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty:

1) ….............................................................................................................................................

2) …..............................................................................................................................................

2. 	Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców następujące roboty:

  - …...............................................................................................................................................

2) …...............................................................................................................................................

3. 	Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy/podwykonawców musi zostać zgłoszone Zamawiającemu pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy/podwykonawców do wykonania robót oraz zaakceptowania przez Zamawiającego.

4. 	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawcę zgłoszenia – wzoru umowy z podwykonawcą/podwykonawcami dotyczącą/dotyczącymi wykonania robót określonych dla podwykonawcy/podwykonawców nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca doręczy Zamawiającemu kopie umowy/umów potwierdzone za zgodność z oryginałem najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego.

5. 	W przypadku zmiany, przez Wykonawcę podwykonawcy/podwykonawców Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót podwykonawcy/podwykonawców. W kwestii udzielenia akceptacji dla nowego/nowych podwykonawcy/podwykonawców Zamawiający i Wykonawca będą postępowali jak opisano w ust. poprzednim. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z braku podwykonawcy/podwykonawców będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6. 	Zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawców bez uzyskania zgody Zamawiającego lub niedostarczenie zawartej z nim/z nimi kopii umowy/umów stanowi podstawę odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

7. 	Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za faktury wystawione przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę/podwykonawców robót wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

8. 	Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/podwykonawców to o tyle, ile zapłaci  podwykonawcy/podwykonawcom pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy, z pierwszej następującej bezpośrednio po tym zdarzeniu, wierzytelności Wykonawcy.

9. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/podwykonawców, którym powierzył wykonanie robót objętych niniejszą umową, jak za swoje własne.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyroby i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, odpowiadające normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej, specyfikacjach technicznych oraz posiadających wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego (osoby do kontaktów roboczych) lub Inspektora nadzoru pisemną akceptację, co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do dokumentów stanowiących podstawę zakończenia robót.

- W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości użytych materiałów bądź wykonanych robót Zamawiający zleci przeprowadzenie stosownych badań. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku potwierdzenia prawidłowości zabudowanych materiałów lub jakości robót, koszty badań poniesie Zamawiający.

§ 7

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (robót) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, oraz jeśli jest to technicznie możliwe, umożliwi Wykonawcy korzystanie z wody i energii elektrycznej dostępnych na terenie budowy (robót) poprzez wskazanie punktów ich poboru,

  - przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i jego kolejnych tomów,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego,

  - niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy o terminie dokonanej zmiany Inspektora nadzoru,

  - udostępnienie Wykonawcy frontu robót w takim zakresie, aby nie ograniczało to wykorzystania potencjału wykonawczego Wykonawcy,

  - dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach i w terminach określonych umową.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz odpowiedzialności wynikającej ze stosowania i przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez Wykonawcę podczas realizacji inwestycji.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Powierzenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót osobom uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednich specjalnościach,

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową,

- Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż,

- Dbanie o porządek i ład na terenie budowy oraz czystość na drogach dojazdowych i ciągach pieszych bezpośrednio przylegających do terenu budowy,

- Uzgodnienie z Zamawiającym w formie pisemnej wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych określonych w ustawie Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

- Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, a rzutujących na przedmiot wykonania i bezpieczeństwo ludzi,

- Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii (jeśli jest to możliwe) i ponoszenie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót objętych umową oraz wykonanie niezbędnych elementów zaplecza budowy,

- Zapewnienie odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń oraz przekazanie Zamawiającemu certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawa,

- W przypadku prowadzenia robót w pomieszczeniach użytkowanych przez Zamawiającego lub okresowo udostępnionych Wykonawcy:

- zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed uszkodzeniem (np. meble, urządzenia, okna, wykładziny itp.:),

- dokonać niezbędnych przemieszczeń wyposażenia pomieszczeń na terenie nieruchomości Zamawiającego,

- po zakończeniu robót doprowadzić pomieszczenia do stanu umożliwiającego ich ponowne użytkowanie przez Zamawiającego,

- Na bieżąco nanoszenie na dokumentacji jej zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego i projektanta,

- Na żądanie Zamawiającego niezwłocznie:

- wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy oraz zabezpieczyć wykonane roboty,

- wznowić wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- dokonać zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeśli jest on niezgodny z umową,

- dokonać zmiany lub wymiany używanych materiałów, technologii i urządzeń, jeśli są one niezgodne z umową,

- poprawić wadliwie wykonane roboty lub wykonać je ponownie,

- dostarczyć próbki materiałów oraz umożliwić pobieranie takich próbek,

- Systematyczne wywożenie z terenu budowy i utylizowanie odpadów, śmieci, gruzu, urządzeń i materiałów pochodzących z demontażu lub rozbiórki,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przywrócenie go do stanu nie gorszego niż ten, w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót,

- przeprowadzenie badań, sprawdzeń, prób, rozruchu, ruchu próbnego, uruchomienia regulacji i konfiguracji wbudowanych urządzeń, instalacji i systemów,

- dostarczenie Zamawiającemu stanowiskowe instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i zainstalowanych systemów ( w języku polskim),

- przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń i zainstalowanych systemów, wraz z pisemnym potwierdzeniem takiego szkolenia.

§ 8

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Termin przekazania placu budowy wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego punktu poboru wody oraz energii elektrycznej zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy, nie później niż 7 dnia po przekazaniu placu budowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (to jest łącznie wykonanie rzeczowe przedmiotu umowy, dostarczenie dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej) ustalono max do dnia 15 września 2012 r.

§ 9

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: robót częściowych, – o którym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, robót zanikających, o – którym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni roboczych i końcowy.

- Odbiorów częściowych i zanikających dokonywać będzie ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika budowy dokonując wpisu w dzienniku budowy.

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót, potwierdzane będą dodatkowo protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Inspektora nadzoru i osobę do kontaktów roboczych oraz kierownika budowy.

- Odbioru końcowego dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

- O gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego kierownik budowy zawiadomi Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie kierownik budowy udostępni Inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe dotyczące przedmiotu umowy.

- Dokumenty odbiorowe będą zawierać w szczególności: spis dokumentów, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, protokoły prób, badań i sprawdzeń, dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory obiektu, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje, gwarancje na urządzenia, potwierdzenia szkoleń itp. Dokumenty odbiorowe winny być ponumerowane zgodnie z pozycjami w spisie i zostaną udostępnione Inspektorowi nadzoru, a następnie przekazane Zamawiającemu, w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

- W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru odpowiednim wpisem w dzienniku budowy potwierdza zakończenie robót, kompletność dokumentów odbiorowych oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego – albo zażąda uzupełnienia dokumentów bądź zakończenia lub poprawienia robót. Żądanie zgłoszone przez Inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez kierownika budowy ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 5.

- O potwierdzonej przez Inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopię wpisów, o których mowa w ust. 5 i ust. 7.

- W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, która w ciągu 10 dni od dnia powołania rozpocznie czynności odbioru końcowego.

- Z czynności odbioru końcowego Komisja Odbiorowa sporządzi protokół końcowy odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia Komisja Odbiorowa odmówi dokonania odbioru końcowego i przerwie czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad.

- Komisja Odbiorowa wznowi przerwane czynności odbioru końcowego w krótszym z niżej wymienionych terminów:

- w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o usunięciu stwierdzonych wad,

- 14 dnia od dnia przerwania czynności odbioru.

13. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uprzednio wad, a także w przypadku uznania przez Komisję Odbiorową, ze przedmiot umowy posiada wady nienadające się do usunięcia Komisja Odbiorowa może:

- gdy wady są istotne – odmówić dokonania odbioru końcowego i jednocześnie wnioskować do Zamawiającego o odstąpienie od umowy,

- gdy wady nie są istotne – dokonać odbioru końcowego ustalając jednocześnie kwotę, o jaką Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednią do utraconej wartości użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

14. Kwalifikacja wad, o których mowa w ust. 13 dokonana przez Komisję Odbiorową nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

15. Kwota, o której mowa w ust. 13 pkt b) ustalana jest w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy lub w oparciu o kalkulację (kosztorys) sporządzoną w taki sam sposób, w jaki Wykonawca sporządził kalkulację (kosztorys) zawartą w ofercie.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zamówieniem oraz przedłożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe, zawierające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.

- Strony ustalają wynagrodzenie za cały przedmiot umowy w wysokości:

a) netto …........... zł. (słownie: …..................................................................................................)

b) brutto …....... zł. (słownie : …................................................................................................);

c) stawka podatku VAT...... % w kwocie: …..................... zł. (słownie: …..................................).

- Podstawą zapłaty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego na adres: Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 - 420 Sokolniki,  NIP  997 – 013 – 42 – 37..

- Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów odebranych przez Inspektora nadzoru, wynikające z protokołów częściowego odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia poszczególnych faktury, iż dokonał zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót.

- Faktury będą płatne w ciągu 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 7 Strony uznają odpowiednio do wymagań fakturowanych robót dokumenty wymagane postanowieniami umowy.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatności będą przekazywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wszelkie inne roboty nie ujęte w dokumentach , o których mowa w ustępach 2 niniejszego paragrafu (tak zwane konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niż określone w ust. 10 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 10 ust. 12 niniejszej umowy mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia "protokołów konieczności" przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Rozliczenie robót, o których mowa wyżej oraz kosztów, o których mowa w ust. ..... niniejszego paragrafu odbędzie się fakturą końcową. Rozliczenie wszelkich innych robót niż ujętych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (tak zwane konieczne roboty dodatkowe, o których mowa w ust. .... niniejszego paragrafu) oraz innych kosztów niż określone w ust. .... niniejszego paragrafu

a koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 2 niniejszej umowy oraz roboty zamienne, o których mowa w § 10 ust. 12 niniejszej umowy będzie odbywało się fakturą końcową. Faktury te wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia :

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiarów,

b) w przypadku, gdy występują roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, tzn. ; takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem "a" niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia :

- ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę metoda kalkulacji szczegółowej dotyczącej tej części przedmiotu umowy,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie "1" brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania:

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje w wyżej wskazanych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nienadające się dosunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem odstąpić od umowy albo żądać wykonania robót po raz drugi, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania do użytku przedmiotu umowy.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. 	W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego  - Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

7. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej nieodpłatnej, pisemnej gwarancji obejmującej przedmiot zamówienia, liczonej od daty końcowego odbioru robót.

8. 	W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, oraz przekaże instrukcję eksploatacji, (jeśli jest wymagana).

9. 	Strony przyjmują warunki gwarancji na zasadach jak opisano w ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu.

§ 12

- Wykonawca najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zadeklarowanej w swojej ofercie tj. …........... Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi 3% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwota : …..................... zł. ( słownie : …..................................................................................................).

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancji.

§ 13

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w §7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy, chyba, że odstąpienie Zamawiającego od umowy wynika z istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili Zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczenia kary Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto robót zgłoszonych do odbioru, w których stwierdzono usterki – za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości – 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy,

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, chyba, że opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów inwestycji jest uzasadnione a Wykonawca w terminie 3 dni dokona aktualizacji harmonogramu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu – wtedy kara nie będzie naliczana,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktur kar umownych.

§ 14

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytuły XV Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego o dłużej niż 14 dni, chyba, że przerwa spowodowana została przez Zamawiającego lub powstała wskutek siły wyższej,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową mimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz postanowienia Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia wynikłe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

- dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 18

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2 warunki gwarancji.

………………………………..					………………………………

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

………………………………….

Kontrasygnata skarbnika